Projekts Nr. 2.1.1.5/1/24/I/001 “Klimata neitrāli risinājumi profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītības programmās, vidē un infrastruktūrā”

2025. gada 7. februārī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Valsts izglītības attīstības aģentūru parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 2.1.1.5/1/24/I/001.

Projekta īstenošanu nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm. 2024. gada 13. novembrī Kandavas Lauksaimniecības tehnikums ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta īstenošanu.

Projekta mērķis ir Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības iestāžu un koledžu infrastruktūras modernizācija un uzlabošana, ietverot arī investīcijas viedā energovadībā, videi draudzīgos ilgtermiņa apsaimniekošanas risinājumos enerģijas taupīšanai vai ieguvei no atjaunīgiem energoresursiem un videi draudzīgas izglītības iestādes darbības demonstrējumu etalonveidošanas iniciatīvās, prioritāri atbalstot darbības, kurās plānots sasniegt primārās enerģijas ietaupījumu ne mazāk kā 30 procentu apmērā.

2025. gadā starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un SIA OWNER noslēgts līgums par apsaimniekošanas datu un procesu digitalizāciju, ēkas digitālās pases – platformas ieviešanu un pakalpojuma sniegšanu līdz 2029. gada 31. decembrim. Līdz 2025. gada beigām pabeigts sākotnējais posms – tehnikuma zemes, korpusu telpu tehniskās informācijas digitalizācija.

Noslēgts arī pakalpojuma līgums ar SIA Data Mining Solutions par būvju un inženiertehnisko sistēmu enerģijas patēriņa monitorēšanas platformas ieviešanu profesionālās izglītības iestādēs un koledžās un pakalpojuma sniegšanu līdz 2029. gada 31. decembrim. Uzsākta enerģijas monitorēšana tehnikumā.

Projekta ietvaros plānota saules paneļu uzstādīšana uz Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma 3 korpusu jumtiem. 2026. gada janvārī izsludināts atklāts iepirkuma konkurss darbības īstenošanai.

Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 19 140 000,00 euro, tai skaitā, 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums  16 269 000,00 euro  apmērā un 15% valsts budžeta līdzfinansējums 2 871 000,00 euro apmērā.

Projekta īstenošanas laiks – no vienošanās noslēgšanas brīža līdz 2029. gada 31. decembrim. Publikācijas sagatavošanas datums: 22.01.2026.