## Slide 1: ABAR-lijsten
nr | Actie | Houder | Planning | Status | Opmerkingen
nr | Besluit | Genomen door | Datum | Opmerkingen
nr | Aandachtspunt | Aanbrenger | Datum | Opvolgactie(s)
nr | Datum | Risico | Kans | Impact | Maatregel | Houder
www.nzpm.nl

## Slide 2: Toelichting – ABAR-lijsten
Het vlak ‘Aandachtspunten’ op het Zorg Project Canvas is vooral bedoeld als restcategorie. Hier kun je alles kwijt wat nergens anders op het canvas thuishoort en toch in beeld moet blijven.
Bij de meeste projecten is het daarnaast handig om gebruik te maken van de volgende lijsten (of logboeken):
  Actielijst: Dingen die gedaan moeten worden om resultaten te bereiken. Acties beginnen altijd met een werkwoord.
  Besluitenlijst: Akkoorden of afspraken van binnen of van buiten het project die cruciaal zijn voor de richting en/of voortgang van het project.
  Aandachtpuntenlijst: Allerlei zaken die wellicht uitmonden in acties, besluiten of risico’s.
  Risicolijst: Gebeurtenissen die op te leveren projectresultaten en/of -doelstellingen bedreigen (of positief beïnvloeden). Hieronder kun je ook randvoorwaarden of afhankelijkheden van andere projecten scharen.
Als je de ABAR-lijsten bijhoudt en bijwerkt voor, tijdens en na elk overleg, dan zijn deze te hanteren als agenda van projectvergaderingen en maken ze notulen overbodig.
Voor alle duidelijkheid: De ABAR-lijsten hebben niets te maken met de SBAR-methode, anders dan dat zij zorgvuldige communicatie in projecten faciliteren.
www.nzpm.nl