## Slide 1: Planning – Totaal planning
1
 | 2024 | 2025
 | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug
Voorbereidingsfase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Initiatiefase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Realisatiefase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Resultaat 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Resultaat 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Resultaat 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementatiefase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Introductie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Borging |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Afsluiting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Go / No-go besluit
Harde deadline
Afhankelijkheid
www.nzpm.nl

## Slide 2: Planning - Toelichting
De planning omvat alle activiteiten van een project uitgezet in de tijd.
Voor de communicatie rondom en het gesprek over een project is het altijd handig om de totaalplanning van het gehele project op één PowerPoint sheet te hebben.
Om meer gedetailleerd overzicht te krijgen en te houden kan het handig zijn om daarnaast in Excel planningen per fase (zie hieronder) en/of per projectresultaat (zie ook: NZpm-PRO) te hebben.
Projectfasering:
  Voorbereidingsfase: opstellen en besluiten over een (kort en krachtig) projectvoorstel.
  Initiatiefase: opstellen en besluiten over (meer uitgebreid) projectplan.
  Realisatiefase: realiseren van de projectresultaten en besluiten over voortgang (of niet) op basis van voortgangsrapportage.
  Implementatiefase: introduceren en borgen van de projectresultaten in de permanente organisatie.
  Nota bene: Denk over implementatieactiviteiten al na in de voorbereidings- en initiatiefase.
  Afsluiting: definitieve overdracht, projectevaluatie, opstellen en besluiten over eindrapportage.
  [Eventueel: Nazorgfase: oplossen van onvolkomenheden.]
www.nzpm.nl

## Slide 3: Planning – Detail planning
www.nzpm.nl