## Slide 1: Team – Rollen en Taken
Opdrachtgever
Eindverantwoordelijk
Ambassadeur van het project
Stelt kaders
Bewaakt in hoeverre het project aansluit bij organisatiedoelen
Beslist over documenten, zoals het projectplan, en de voortgang op GO / NO-GO momenten
Projectmanager/-leider
Coördineert het project
Verantwoordelijk voor de voortgang van het project en het opleveren van het projectresultaat
Stuurt binnen kaders
Bewaakt de planning
Voert het projectplan uit
Rapporteert aan de opdrachtgever
Stuurt het projectteam aan
Projectteamlid
Voert het project uit conform het projectplan en de doelstellingen
Verantwoordelijk voor de realisatie van de (deel)resultaten
Betrokken bij periodieke afstemming van de voortgang
Rapporteert aan de projectmanager en mede projectleden
Ophalen van informatie bij en informeren van de achterban
www.nzpm.nl

## Slide 2: Toelichting - Teamorganisatie
In projecten werken verschillende mensen samen. De exacte samenwerkingsstructuur verschilt per project. Onderscheid altijd wel drie rollen:
  Opdrachtgever: Elk project moet een opdrachtgever hebben. De opdrachtgever is de ‘eindbaas’ en als het ware de eigenaar van het project. De opdrachtgever is iemand die op managementniveau functioneert en daardoor mensen en middelen voor het project kan regelen. Als onduidelijk is wie de opdrachtgever is, vraag je dan af: wie heeft het meeste belang bij dit project, wie behoort daarvoor de eindverantwoordelijkheid te dragen en/of met wie kan ik het beste samenwerken aan dit project?
  Projectmanager: Elk project moet een projectmanager (= projectleider) hebben. Voor de opdrachtgever voert hij/zij het project uit. De projectmanager is als het ware de ‘opdrachtnemer’.
  Projectteamlid: Niet elk project hoeft een projectteam te hebben. Projecten kunnen qua uitvoering ook praktisch solo-operaties zijn. In dat geval betrekt en/of raadpleegt de projectmanager simpelweg wanneer en waar nodig diegenen die iets moeten doen voor de realisatie van de projectresultaten.
Wanneer het zinvol is om een projectteam te hebben, zorg er dan voor dat een projectteam uit niet te veel mensen bestaat. Vergelijk het met te veel mensen rondom een bed. Dat hindert effectieve en efficiënte samenwerking. Zorg er wel voor dat alle betrokken (zie ook de NZpm Relatieradar) worden gezien, worden gehoord en serieus worden genomen. Dat creëert draagvlak. Let op: De samenstelling van een projectteam kan ook wijzigen gedurende een project, bijvoorbeeld omdat in verschillende fasen van een project andere mensen nodig zijn.
Selecteer projectteamleden primair op basis van:
  Inhoudelijke expertise
  Praktische ervaring en vaardigheden
  Verantwoordelijkheden behorend bij bepaalde rollen, taken en/of functies
  Beschikbaarheid
Indien mogelijk selecteer je teamleden daarnaast op hun voorkeursstijl, gedrags- en communicatiepatronen. Zie sheet 3 of gebruik bijvoorbeeld de Belbin teamrollen. Hierdoor ontstaat een evenwichtig en complementair team. Dat vergroot de kans op plezierige en productieve samenwerking.
Het is van toegevoegde waarde om tijdens een projectstartup (PSU) of de kick off stil te staan bij ieders rol in het projectteam en om de vervulling van deze rollen gedurende en na ieder project te evalueren. Daar wordt iedereen en de samenwerking in projecten beter van.
www.nzpm.nl

## Slide 3: Teamsamenstelling (DISC Model)
Taakgericht
Mensgericht
Procesgericht
Resultaatgericht
D-stijl
(Daadkrachtig, Dynamisch, Direct)
Vastbesloten
Vol zelfvertrouwen
Kort van stof
Besluitvaardig
Resultaatgericht
Doorzettingsvermogen
Stelt WAT vragen
I-stijl
(Interactief, Inspirerend, Invloedrijk)
Emotioneel
Levendig
Enthousiast
Optimistisch
Spraakzaam
Spontaan
Stelt WIE vragen
C-stijl
(Concessies, Conformerend, Correct)
Gereserveerd
Voorzichtig
Zorgvuldig
Analytisch
Rationeel
Details
Stelt WAAROM vragen
S-stijl
(Stabiel, Support gevend, Sociaal)
Rustig
Geduldig
Vriendelijk
Ondersteunend
Trouw
Bescheiden
Stelt HOE vragen
www.nzpm.nl