## Slide 1
5
DEFINITIE
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 1 VAN 10
LES 5

## Slide 2
VAN IDEE NAAR PLAN: DE DEFINITIEFASE VAN JOUW GREENKART
🛠️ STAP VOOR STAP NAAR DE BOUW
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 2 VAN 10
LES 5

## Slide 3
WWW.GREENKARTING.NL
📌 IN DEZE FASE WERK JE JOUW IDEEËN UIT TOT EEN DUIDELIJK PLAN. JE BEPAALT WAT JE GAAT BOUWEN, WAT JE NODIG HEBT EN WIE WAT DOET.
JE LEERT:
  WAT EEN DEFINITIEF ONTWERP IS
  HOE JE EEN PLAN VAN AANPAK MAAKT
  HOE JE JE TEAM ORGANISEERT
JE HEBT ONDERZOEK GEDAAN NAAR JE GREENKART.
NU IS HET TIJD VOOR DE DEFINITIEFASE.
PAGINA 3 VAN 10
LES 5

## Slide 4
WWW.GREENKARTING.NL
🧾 DEFINITIE = DUIDELIJK OPSCHRIJVEN WAT JE GAAT DOEN
  JE CONTROLEERT JE IDEEËN EN MAAKT KEUZES
  JE BEKIJKT WAT JE AL HEBT, EN WAT JE NOG NODIG HEBT
  JE MAAKT EEN PLAN VAN AANPAK
🎯 NA DEZE FASE WEET IEDEREEN WAT DE BEDOELING IS.
WAT IS ‘DEFINITIE’?
PAGINA 4 VAN 10
LES 5

## Slide 5
WWW.GREENKARTING.NL
✔️ CHECK HET BOUWPAKKET (DOWNLOAD HIER DE PAKLIJST VAN THE GRID):
  ZIJN ALLE ONDERDELEN ER?
  WAT MOET JE NOG KOPEN OF REPAREREN?
  WERKT DE ACCU?
DOE HETZELFDE VOOR DE FRAMEDELEN EN DOWNLOAD DIE LIJST HIER.
WAT DOE JE IN DE DEFINITIEFASE?
PAGINA 5 VAN 10
LES 5
📦 MAAK EEN LIJST:
  WAT HEB JE?
  WAT ONTBREEKT?
  WAT MOET ER ALS EERSTE GEBEUREN?
📋 SCHRIJF ALLES OP IN EEN PLAN VAN AANPAK.
ZIE VOLGENDE PAGINA

## Slide 6
WWW.GREENKARTING.NL
EEN PLAN VAN AANPAK {ZIE LEERLINGMATERIAAL} IS EEN KORT DOCUMENT WAARIN STAAT:
  📌 WAT JE DOEL IS
  🧰 WAT JE NODIG HEBT (MATERIALEN, HULP, INFO)
  🧱 WAT DE TAKEN ZIJN
  🗓️ WANNEER HET KLAAR MOET ZIJN
  🛠️ WAT ER MIS KAN GAAN (EN HOE JE DAT OPLOST)
👨‍🔧 HET IS EEN SOORT STAPPENPLAN DAT JE MET JE TEAM MAAKT.
WAT IS EEN PLAN VAN AANPAK?
PAGINA 6 VAN 10
LES 5

## Slide 7
WWW.GREENKARTING.NL
VOORBEELDSITUATIE:
TEAM ECODRIVE
TEAM ECODRIVE HEEFT HUN ONTWERP KLAAR. ZE:
  CHECKEN HET BOUWPAKKET EN MISSEN 2 WIELEN 🛞
  BESTELLEN NIEUWE ONDERDELEN BIJ EEN SPONSOR
  MAKEN EEN PLAN: WIE DOET WAT, EN WANNEER?
  PLANNEN EEN TESTDAG VÓÓR DE EERSTE OFFICIËLE RIJDAG
ZE HEBBEN NU GRIP OP HET HELE PROJECT!
PAGINA 7 VAN 10
LES 5

## Slide 8
WWW.GREENKARTING.NL
PRAKTIJKOPDRACHT 1: CHECKLIST BOUWPAKKET
GEBRUIK HET WERKBOEK BIJZONDERHEDEN OF MAAK ZELF EEN LIJST:
✅ KIJK SAMEN MET JE TEAM NAAR HET BOUWPAKKET EN NOTEER:
  WAT ZIT ERIN?
  WAT ONTBREEKT?
  WAT WERKT NIET GOED?
  HEB JE RESERVEONDERDELEN NODIG?
📷 MAAK FOTO’S VAN ONDERDELEN DIE MISSEN OF KAPOT ZIJN.
PAGINA 8 VAN 10
LES 5

## Slide 9
WWW.GREENKARTING.NL
MAAK SAMEN MET JE TEAM EN DOCENT EEN PLAN VAN AANPAK.
✍️ ZET HIERIN:
  WAT JULLIE DOEL IS MET JULLIE KART
  WAT JE AL HEBT EN WAT NOG MOET KOMEN
  EEN LIJST MET WIE WAT GAAT DOEN
  EEN TIJDSPLANNING (WIE DOET WAT WANNEER)
  MOGELIJKE PROBLEMEN ÉN OPLOSSINGEN
🧠 HOUD HET SIMPEL EN DUIDELIJK. BESPREEK HET DAARNA MET JE TEAMBAAS (DOCENT).
PRAKTIJKOPDRACHT 2:
PLAN VAN AANPAK SCHRIJVEN
PAGINA 9 VAN 10
LES 5

## Slide 10
WWW.GREENKARTING.NL
DE DEFINITIEFASE IS DE BRUG TUSSEN ONDERZOEK EN BOUWEN.
✔️ JE WEET NU:
  WAT JE NODIG HEBT
  HOE JE PROJECT GEORGANISEERD WORDT
  HOE JE ALS TEAM SAMENWERKT
👉 BESPREEK MET JE DOCENT OF JE “GO” KRIJGT OM TE STARTEN MET BOUWEN!
AFSLUITING
PAGINA 10 VAN 10
LES 5